四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程中心试验室

（招标编号：JLZH-2026-0412-2）

招 标 文 件

招标人：四平市交通运输综合服务中心

招标代理机构：吉林省中寰工程项目管理有限公司

二〇二六年六月·长春

目录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	30

第四章  合同条款及格式	40

第二卷	59

第五章  委托人要求	60

第六章 图纸和资料 (无)	67

第三卷	68

第七章  投标文件格式	69

# 第一卷

# 第一章  招标公告

第一章 招标公告

四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程施工监理、中心试验室

招标编号：JLZH-2026-0412

1.招标条件

本招标项目四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程已列入养护计划，施工图设计已由吉林省公路管理局以吉公路技〔2026〕21号文件批准建设，项目法人为吉林省公路管理局，建设资金来自财政资金，出资比例为100%。招标人及项目实施管理法人为四平市交通运输综合服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理、中心试验室进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：四平市境内。

2.2工程概况与技术标准：

四平市2026年国道京抚公路（G102）西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程起讫桩号为K938+815～K951+156，全长12.341公里，采用设计速度100公里/小时的双向四车道一级公路标准，路基宽25.5米，路面宽22米。利用桥涵维持原设计标准，共有大桥156米/1座、中桥42.8米/座，涵洞11道，立体交叉3处，与等级路平面交叉27处。

2.3标段划分

2.3.1本项目施工监理划分为1个标段（监理服务机构设置为一级监理机构），即SPLMGZ-JL01标段。

2.3.2本项目中心试验室划分为1个标段，即SPLMGZ-SYS01标段。

2.4招标范围

2.4.1施工监理招标范围：施工图设计全部内容的施工监理。

2.4.2中心试验室招标范围：路基、桥涵、路面、交通安全设施及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶段、验收及缺陷责任期阶段的中心试验室试验检测。

2.5服务期限：471日历天。其中计划施工期106日历天（2026年7月17日至2026年10月31日，共106日历天），缺陷责任期365日历天。

3.投标人资格要求

3.1投标人须满足以下资质最低要求，并在人员等方面具有相应的服务能力。

3.1.1监理标段：具有交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级（含）以上监理资质。

3.1.2中心试验室标段：具备（或其下属非独立法人检测机构具备）交通运输主管部门颁发的公路工程乙级（含）以上《公路水运工程质量检测机构资质证书》。

投标人（指根据厅公路字〔2011〕114号文件要求应进入名录的监理企业）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn)”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。每个投标人只能对1个标段投标。本项目按监理标段、中心试验室标段顺序依次评标，如果投标人投多个标段，则第二个标段的投标将被否决。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年6月8日至2026年6月12日，登录吉林省公共资源交易一体化平台（网址：https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）免费下载招标文件。

4.2本次招标全程实行电子化招投标，使用吉林省公共资源交易一体化平台系统（以下简称“电子交易平台”），具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5号）文件。

5.投标文件的递交及相关事宜

### 5.1招标人不统一组织现场考察且不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年7月1日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”。逾期上传的电子投标文件，“吉林省公共资源交易一体化平台”将予以拒收。

5.3投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2026年7月1日14时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室。

5.4本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。

6.公告发布的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网、吉林省交通运输厅网站上发布。

7.评标办法

本次招标评标采用双信封形式综合评估法，采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

8.联系方式

招标人：四平市交通运输综合服务中心

地址：四平市市交通大厦

邮编：136000

联系人：孟工

电话：0434-3281307

招标代理机构：吉林省中寰工程项目管理有限公司

地址：长春市南关区绿地中央广场B8A栋-24层

邮编：130028

联系人：张廷宇

联系电话：0431-80543099

项目负责人：张廷宇

监督部门：吉林省交通运输厅

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见第一章招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见第一章招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见第一章招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 竣工验收的质量评定为优良 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 禁止发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 中心试验室主任资格：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的 其他不良状况或不 良信用记录 | 本款内容第（6）条修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的中心试验室主任在近三年内有行贿犯罪行为的。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备 会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 构成招标文件的其 他资料 | 本项目带有编号的补遗书（如有） 注：招标代理机构将上述内容发送到吉林省一体化平台交易系统”（https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招 标文件 | 时间：递交投标文件截止时间 10 日前 |
|  |  | 形式：使用CA数字证书登录“吉林省公共资源交易一体化平台”， 在“投标答疑 ”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出 的形式 | 通过“吉林省公共资源交易一体化平台 ”发出招标文件澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招 标文件澄清 | 投标人打开澄清通知时系统自动确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出 的形式 | 通过“吉林省公共资源交易一体化平台 ”发出招标文件修改。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招 标文件修改 | 投标人打开澄清通知时系统自动确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其 他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价561250.00元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要 求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 的递交 | 投标保证金的金额：5000.00元； 投标保证金可采用的形式：现金、支票、保函（保单）、担保机构保函 招标人指定的开户银行及账号如下： 收款人全称：吉林省中寰工程项目管理有限公司 开户银行：吉林银行股份有限公司长春一汽支行 账号：0117 0110 8000 2752 行号：313241010789 （1）若采用保函（保单）形式，应符合《关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告》规定。电子保函（保单）的真实性、合法性由投标人和开立人负责。 （2）以现金或支票形式递交的投标保证金，招标代理机构将在投标人须知正文第3.4.3项规定的期限内原路退还至投标人递交保证金的账户，投标人无需提供任何资料，请投标人注意查收。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投 标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特 殊要求 | 有，具体要求： 投标人须按招标文件第七章“投标文件格式 ”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 招标文件中要求投标人提供的各类证照、证件复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项 目情况的时间要求 | 2021年1月1日至投标截止时间完成的中心试验室或总监办工地试验室业绩。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 及其他要求 | 投标阶段仅提供电子投标文件，如中标再提供纸制投标文件正本1份，副本4份；中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准，且不得采用活页夹装订。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见第一章“招标公告” |
| 5.3.1 | 补救措施 | 按照吉林省公共资源交易中心相关规定执行 |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 9 人，其中招标人代表 3 人，专家 6 人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中 标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒 介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网、吉林省交通运输厅网站 公示期限：不少于 3 日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员 会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标 结果通知发出的形 式 | 中标通知书： 以书面形式通知中标人 中标结果通知：详见中标结果公告 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介 及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网、吉林省交通运输厅网站 公示期限：不少于3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金、支票、保函（保单）、担保机构保函。 履约保证金金额：5%签约合同价。 （1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户转入发包人账户。 （2）采用保函（保单）时，应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式出具，应由地市级支行以上级别国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，所需费用由中标人承担。 （3）若采用担保机构保函时，出具保函的担保机构应具有相应的担保能力，所需费用由中标人承担。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：吉林省交通运输厅 地 址：长春市解放大路2518号交通大厦 电 话：0431-85097540 邮 编：130021 |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 本项目实施网上远程开标，投标人通过电子交易平台进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 9.2 | 是否采用“双盲”评审方式 | 本项目采用“双盲”评审，即评标专家“盲抽”和“盲评”，投标文件的技术建议书部分采用“暗标”形式，投标人应严格按照“投标文件格式”中的要求编制技术建议书。如果技术建议书出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2026年，“近3年”的年限从2023年1月1日算起,“近5年”的年限从2021年1月1日算起。 |
| 10.3 | 招标代理服务费 | 执行国家发展改革关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件，中标金额500万元以下的按照招标文件约定费率计算。用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用计入投标报价内，但不得单独报价。 招标代理服务费的收费标准如下： 招标代理服务收费 中标金额费率 100万元以下1.5% 100～500万元0.8% 500～1000万元0.45% 1000～5000万元0.25% 招标代理服务收费基准价格按差额定率累进法计算。按以上收费标准计算出的基准招标代理服务费，即为投标人应支付的招标代理费。 例：如中标金额为500万元，投标人应支付的招标代理费如下： 100万元×1.5%＝1.5万元 （500-100）万元×0.8%＝3.20万元 则投标人应支付的招标代理费＝1.5万元+3.20万元＝4.7万元 |

附录1资格审查条件（资质最低要求）

资质要求

具备（或其下属非独立法人检测机构具备）交通运输主管部门颁发的公路工程乙级（含）以上《公路水运工程质量检测机构资质证书》。

附录2资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

无

附录3资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

/

附录4资格审查条件（项目主要人员最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心试 验室主 任 | 1 | （1）投标人自有人员①； （2）公路工程相关专业②高级工程师职称； （3）《公路工程试验检测工程师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》或《公路水运工程试验检测师证书》。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

①“投标人自有人员”指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致。如果投标人属事业法人单位，则应提供拟委任的中心试 验室主任是投标人单位职工的有效书面证明材料。

②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业 职称。如职称证上无专业，则以毕业证上的专业为准。

投标人须知

## 1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5服务地点：见投标人须知前附表。

### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限、服务标准和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3服务标准：见投标人须知前附表。

1.3.4安全目标：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）中心试验室主任资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附 表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务， 并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带 的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的中心试验室主任在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考 , 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10投标预备会

1.10.1第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点 召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会 议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11分包

根据现行《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》，检测机构资质等级对应许可范围之内的质量检测业务不允许分包。检测机构按照合同约定或者经发包人书面同意，可以将本项目中跨专业或者有特殊要求的质量检测业务分包，分包人的资质条件应与其分包的质量检测业务相适应。检测机构因检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

### 1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视 为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标 报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错误；

（2）服务方案不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法 ”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2)、（3） 目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供服务方案等内容以对招标文件作出响应。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出 ,以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄 清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投 标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“ 电子交易平台” 以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人 应注意及时浏览网上发出的澄清,因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自 行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人。 修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制 的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改发出的同时，“ 电子交易平台” 以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改,因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 2.4对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前,将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“ 电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件采用双信封形式，包括下列内容：

### 第一个信封（商务及技术文件）

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函；

（2）报价表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本 章第3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4） 目所指的投标保证金。

### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般 计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的检测 工作内容和计划工作量， 自行测算检测费用。投标报价应涵盖为完成本招标项目检测全过程的一切费用。

投标人应按照“投标文件格式” 中“报价表” 的要求填报服务费。投标人未填报的部分，在检测实施时委 托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总 额，应同时修改投标文件“报价表” 中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标 人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式 ” 规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（2）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表 ”应附企业法人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一 ”或“五证合一 ”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照，下同）、质量检测机构资质证书（或电子证书）、基本账户开户许可证(或基本账户开户银行出具的开户证明）的复印件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。

企业法人营业执照和组织机构代码证、质量检测机构资质证书（或电子证书）、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2“近年完成的类似项目 ”应附中标通知书或合同协议书或竣（交）工验收报告复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

如投标人未提供相关项目的中标通知书或合同协议书或竣（交）工验收报告复印件或相关项目中标通知书或合同协议书或竣（交）工验收报告复印件中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的条件，则该项目业绩不予认定。

3.5.3“投标人的信誉情况 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国” 网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件、近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的中心试验室主任均无行贿犯罪行为的书面承诺书原件（格式自拟，加盖投标人单位章）。

3.5.4“拟委任的中心试验室主任资历表”应附中心试验室主任身份证、职称资格证书（有效页）、毕业证（有效页，如职称资格证书上无专业时需要提供）、资格要求的其他相关证书（如试验检测工程师证书等）的复印件及其检测证书编号在“公路水运工程质量检测管理信息系统” 的网页截图复印件；投标人在社保系统打印的本单位人员缴费明细复印件；

拟委任的中心试验室主任业绩证明资料应附中标通知书或合同协议书或竣（交）工验收报告复印件，并体现中心试验室主任姓名。若上述证明材料无法体现个人任职经历及工程内容，则投标人应提供发包人出具的任职证明复印件。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包 括联合体各方相关情况。

3.5.6除合同条款另有约定外，投标人在投标文件中填报的中心试验室主任不允许更换。

3.5.7招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员 会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个 以上服务方案的，视为提供备选方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部 分。

3.7.2投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、服务标准、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定 :

(1)投标文件由投标人使用“ 电子交易平台” 自带的“投标文件制作工具”制作生成。

(2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录,并按照标签提示导人相关内容。

(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”,未标示“复印件” 的证明资料均应直接制作生成。

(4)投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

(5)第六章“投标文件格式” 中要求盖单位章和(或)签字的地方,投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

(6)投标文件制作完成后,投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密,形成加密的投标文件。

(7)投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具” 中的帮助文档。

3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导人“ 电子交易平台” 电子开标、评标系统,该投标视为无效投标,投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4.投标

### 4.1投标文件的加密

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密,未按要求加密的投标文件,招标人（ “ 电子交易平台” )将拒绝接收并提示。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“ 电子交易平台” ，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人(“ 电子交易平台”)将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予 以拒收。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“ 电子交易平台”直接进行酱回操作；投标人对加密的投标文件进行修 改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件,并按照本章第3条 、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件， 以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

## 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件第二个信封（报价文件）公开开标 ,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加开标的, 视为默认开标结果。

### 5.2开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4） 由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内 容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、服务期限及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“ 电子交易平台” 的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“ 电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标 办法”规定的原则计算 并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计 算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

### 5.3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知 前附表的规定采取补救措施。

5.3.2因“ 电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时,应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理

### 5.4开标异议

投标人对开标有异议的,应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉 相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、 曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效， 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人 ,公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对服务标准、安全目标和服务期限的响应情况；

（2）提出异议的渠道和方式；

（3）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

### 7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“ 电子交易平台”在“异议与答复菜单以书面形式进行。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“ 电子交易平台” 以数据电文形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

### 7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

### 7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书 面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低检测费、增加工作量、缩短服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写 金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

### 8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责 , 遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 附件一：开标记录表（详见电子标开标记录表）

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：           ）

（投标人名称）：

（项目名称）     标段中心试验室招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细 的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于        年     月     日    时    分前递交至        （详细地址） 或传真至       （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的， 应在        年     月      日     时      分前将原件递交至           （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：       （签字或盖单位章）

年        月       日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：           ）

（项目名称）     标段中心试验室招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                            （盖单位章）3

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月        日

3 投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的           （项目名称）     标段中心试验室投标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                      元。

试验检测服务期限：                。

质量要求：                     。

安全目标：                     。

中心试验室主任：         （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到           （指定地点）与我方签订中心试验室合同， 并按招标文件第二章“投标人须知 ”第 7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                     （盖单位章）

招标代理机构：              （盖单位章）

年      月       日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                （中标人名称）于                 （投标日期）所递交的      （项目名称）     标段中心试验室投标文件，确定          （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                     （盖单位章）

招标代理机构：              （盖单位章）

年       月      日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于             年       月       日发出的                    （项目名称）     标段中心 试验室招标关于招标文件的澄清/修改的通知（第      号补遗书，正文共      页），我方已于    年      月     日收到。

特此确认。

投标人：                       （盖单位章）

年        月       日

# 第三章  评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求 的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高至低排序，推荐得分最高者为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的优先； （2）技术建议书得分较高的优先； （3）评委会投票表决，推荐票数多的投标人优先。 在四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程中各标段被确定为中标人或推荐为中标候选人的施工单位、施工监理单位（包含与施工单位、施工监理单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位）不能被推荐为本标段中标候选人。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与响应性 评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号 ( 如有）、试验检测服务期限、服务标准要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期 不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保 证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入招标人指定账户； c. 若投标保证金采用保函或保单形式提交，符合招标文件规定。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权 委托书，授权委托书符合招标文件规定（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定（可使用公共资源交易一 体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (6)投标人未以联合体形式投标。 (7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (11)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、 内容填写，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号 (如 有)、投标价(包括大写金额和小写金额)； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改 和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章 盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | (1) 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、质量检测机构等 级证书、基本账户开户许可证或开户证明及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 (2)投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3)投标人的信誉符合招标文件规定。 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (4)投标人的中心试验室主任资格、在岗情况符合招标文件规定。 (5)投标人符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项中对其他要求规定。 (6)投标人不存在第二章“投标人须知 ”第1.4.3项或第1.4.4项规定 的任何一种情形。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 35 分 主要人员： 30 分 其他因素： 25 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知 ”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最 低值），评标价平均值的计算保留2位小数，小数点后第3位“ 四舍五入 ”。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出 说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值4 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 35 分 | 总体检测方案 | 10分 | 对招标项目的总体检测方案正确、符合实际情况得6分，方案思路清晰、认识全面的加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 对招标项目检测的特点、关键技术问题的认识及其对策措施、主要设备投入 | 10分 | 对招标项目检测的特点、关键技术问题的认识准确 、主要设备投入基本满足得6分，非常准确且认识全面、主要设备投入满足的加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 检测工作量及计划安排 | 5分 | 检测工作量估算准确、计划安排可行得3分，检测工作量估算准确、计划安排合理加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 检测的质量、进度、安全保证措施 | 5分 | 检测质量、进度、安全保证措施可行得3分，措施可行并能充分保证检测质量、进度及安全的加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 后续服务的安排及保证措施可行得3分，保证措施有力的加分，最高加2分。 |

4各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委 员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计 算，得分保留二位小数。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

| 2.2.4（2） | 主要人员 |  | 30分 | 中心试验室主任的任职资格与业绩 | 18分 |  | 满足资格审查最低资格要求得18分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12分 |  | 每增加1项二级（含）以上公路养护工程（指预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程）的中心试验室或总监办工地试验室主任经历的业绩加6分，最多加12分。 |  |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率的绝对值×100×0.2； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10-偏差率的绝对值×100×0.1。 评标价得分最低扣至0分。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 企业业绩 | 25分 | 企业业绩 |  | 15分 |  | 满足资格审查最低要求得 15分； |
|  |  |  |  |  |  | 10分 |  | 近五年内（指2021年1月1 日至投标截止时间，两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以竣工时间为准）内完成的二级（含）以上公路养护工程（指预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程）中心试验室或总监办工地试验室业绩，每增加1项加5分，最多加10分。 |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

## 2、评审标准

## 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法 ”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）技术建议书：见评标办法前附表；

(2）主要人员：见评标办法前附表；

(3）评标价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

(2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

## 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

## 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。

## 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知 ”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

## 3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小 数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错 ,应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

## 3.5  第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

## 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应对中心试验室主任的试验检测资格证书进行核实，若投标文件载明的信息与核实的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的中心试验室主任或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

## 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正 除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

## 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知 ”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知 ”第1.12.4项规定的原则处理。

## 3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 合同条款及格式

一、词语定义和适用法律

1、词语定义

l.1 检测服务合同：委托人将中心试验室工作委托给具有相应资质的受托人，实施试验检测服务签订的委托合同。

l.2 委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有试验检测服务主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目名称：四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程。

1.5 附加服务：指委托人和受托人在本合同条款中双方约定工作范围之外的其他工作。

1.6 服务费用：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的服务报酬总额。

1.7 书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.8 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.9 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.10 不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

1.11 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.l 合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（2）本合同协议书：

（3）本合同条款。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响服务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同条款第 12 条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托人将明确服务的内容：见招标公告。

4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）指定专人与受托人联系；

（2）向受托人提供服务所需的水泥、石料、道路石油沥青、改性沥青等原材料；

（3）根据需要，作好与第三方的协调工作；

（4）按照合同的规定时间，如期支付受托人的服务费用。

4.3 受托人在履行服务过程中，提出的超出服务范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人不给予受托人经济奖励。

4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的服务进行知识产权保护的责任。

4.5 委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

5、受托人的义务

5.1 中心试验室直接受委托人管理，作为项目建设管理机构体系组成部分。

5.2 依据项目管理细则，编制项目专用试验检测规程、技术服务实施细则。

5.3 熟悉合同文件，调查了解施工区域及其周边的地质、地产材料等情况。负责对施工单位申报的原材料独立取样进行平行试验，对混合料在施工单位标准试验的基础上进行试验验证。负责开工前各项标准试验的验证及混合料配合比验证工作；配合现场工艺试验工作；配合监理审批进场原材料，监控工程材料质量。

5.4 按规定的频率和项目对工程实体进行现场检测；按委托人要求，向总监办提供试验检测数据、报告，作为中间验收、质量评定、质量问题或质量事故处理的依据,并对提供的各项试验检测数据真实性负责。

5.5 配合委托人开展工程现场检查、检测工作，参与项目“施工管理考评”工作；

5.6 负责试验检测文件材料的编制与归档工作；

5.7 按月提交试验检测及技术服务报告，负责编制年度试验检测报告；

5.8 受托人应选择有足够经验的专职人员担任中心试验室主任，并提供满足要求的试验检测设备。

5.9 受托人确保提交的各项试验检测报告数据真实准确，对提交的试验检测报告负技术责任。

5.10 受托人不得接受本合同工程建设项目范围之内的承包人相关的试验检测服务。

5.11 受托人为本合同提供服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.12 未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

5.13 受托人未能履行各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

5.14 本项目跨专业或者有特殊要求的，经委托人同意后允许外委试验，外委单位须具有相应检测资质，外委费用含在投标报价中，费用由受托人自行承担并接受委托人统一管理。

5.15 服务范围

试验检测服务的工程范围：四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程需检测的全部内容，工作范围为施工准备阶段及施工阶段对工程质量全过程检测和承担发包人的委托责任。

5.16 服务目标

对第三方履约管理的服务目标：完成合同及发包人约定的责任和义务，从组织、技术、合同和经济的角度采取措施，并对工程的质量、进度实施全面控制，最合理地实现本工程建设的五大目标；同时完成好合同管理的有关工作。

5.17 服务内容

工地试验室检测（包括但不局限于以下内容），必须满足国家相应现行最新规范要求。

（1）土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR、回弹模量；

（2）集料：颗料级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量、坚固性、磨光值、冲击值、棱角性；

（3）石料：单轴抗压强度、抗冻性；

（4）水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

（5）水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、劈裂抗拉强度、抗压弹性模量、抗折弹性模量、抗渗性、含气量、干缩性、减水率、泌水率、外加剂的钢筋锈蚀试验。

（6）无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量；

（7）沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性、薄膜加热质量损失、动力粘度；

（8）沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计、冻融劈裂强度比；

（9）钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

（10）道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面渗水、土基回弹模量、路面构造深度等；

（11）结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷、钢筋锈蚀状况（钢筋锈蚀电位或极化电流、氯离子含量、混凝土电阻率）等；

（12）地基基础：地基承载力、地表沉降、深层水平位移、特殊地基处理性能；

（13）基桩：完整性、承载力；

（14）道路线形及几何尺寸：道路线形、桥梁线形、几何尺寸；

（15）管材（钢砼管、PVC、PE、PPR、玻璃纤维等）检测；

（16）交通安全设施工程：标线、标志、护栏等外形尺寸、安装质量及光学性能等。

同时服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括：

（1）在进行试验检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的报送协调工作。此部分的所有费用均含在具体试验检测项目中，不单独报价。

（2）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行试验检测工作的协调，申报试验检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因试验检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

6、委托人的权利

6.1 按合同约定，接收中心试验室服务成果；

6.2 审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

6.3 有权要求受托人更换其不称职的试验检测服务人员；

6.4 本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响工程正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

7、受托人的权利

7.1 按合同约定收取中心试验室服务报酬；

7.2 对试验检测过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

7.3 当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

7.4 拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

7.5 有权参加委托人组织的涉及试验检测方面的所有会议和活动；

7.6 对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权。

三、试验检测服务费用

8、合同价款组成

应包括受托人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括全部试验检测、现场巡查、获取抽检数据、驻现场人员及设备费用及相关工作等所需的一切费用，不单独支付税费、管理费、出版费、资料费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费等费用。若出现施工工期延长、试验检测内容增加等附加服务，受托人必须完成，附加服务的费用均视为已包含在其财务建议书递交函中的试验检测服务费之中，不另行支付费用。

因物价变动等因素而引起试验检测服务费用变化的调整方法：不予调整。

9、合同价款支付方式

9.1 受托人应在各月末向委托人提交按委托人批准格式填写的试验检测服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，受托人应逐项填写清楚：

（1）本月应向受托人支付的（结算的）试验检测服务费：由委托人视工程完成情况支付试验检测服务费用；

（2）根据合同规定，本月应结算的其他款项；

（3）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

9. 2 委托人将在收到受托人提交的试验检测服务费付款申请单后 28 日内进行核实并予以支付。

9.3 委托人在收到受托人提交的书面支付申请且受托人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费。考虑养护工程资金的特殊情况，有可能迟延支付，受托人不得对此提出索赔。

9.4 委托人对受托人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到受托人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对受托人其他应得款项的支付。9. 5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合同条款的约定执行。

9.6 在施工阶段试验检测服务工作结束后 7 日内，受托人应将至交工证书申请之日前实际发生的试验检测服务费用，扣减预付款和受托人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向受托人支付费用。委托人在签发交工验收证书后7 日内向受托人返还履约保证金。

9.7 在签发工程缺陷责任终止证书后 7 日内，受托人应将工程缺陷责任期内未结清的试验检测服务费用和其他应由委托人向受托人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从受托人扣回的款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向受托人支付费用。

9.8 委托人在收到受托人提交的书面支付申请且受托人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。

9.9 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求受托人进行修正和提供补充资料，由受托人重新提交。

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 委托人违约。当发生下列情况时：

（1）委托人未按约定向受托人提供为保证试验检测服务工作顺利完成的条件；

（2）委托人未按约定向受托人支付服务报酬；

（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失。

10.2 受托人违约。当发生下列情况时：

（1）受托人未按约定，向委托人提供试验检测服务；

（2）试验检测服务人员未按投标书承诺按时到位或未经委托人同意擅自变更人员的；

（3）受托人未按约定，接受了与本合同工程建设项目有关的承包人的试验检测业务；

（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失。违约责任按委托人下发的相关文件执行。

受托人自行提出更换主要人员时，应事先得到委托人的批准。在得到委托人的批准后，应向委托人交纳违约费用，其金额为：更换试验室主任 20000 元/人；更换其他主要人员5000 元/人。

10.3 第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

11、索赔

11.1 当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2 委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

（1）索赔事件发生后 7 天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；

（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于 7 天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后 7 天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

11.3 受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按 11.2 款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

12、争议

12.1 委托人和受托人履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向委托人所在地仲裁委员会申请仲裁。五、合同变更、生效与终止

13、合同变更或解除

13.1 本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行服务时，委托人应及时通知受托人暂停服务。当需要恢复服务时，应当在正式恢复前 7 天通知受托人。

若暂停后需要恢复服务时，增加的费用视为包含在其报价文件投标函中的试验检测服务费之中，不另行支付费用。

13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

13.4 因解除合同使当事人一放遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失。

14、合同生效

14.1 除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。15、合同终止

15.1 受托人完成委托人全部试验检测服务，且委托人支付了全部服务费用（含附加服务的报酬）后本合同终止。

15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、其他

16、合同的份数

16.1 本合同正本一式肆份，委托人和受托人各执贰份。

17、补充条款

17.1 奖励

无。

17.2 设施与物品

委托人要求中心试验室必须独立设置，具备下列设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费，同时其所有费用应含在服务费中。否则，委托人将提供相关设施及物品，但费用由受托人承担。

（1）办公设施(办公用房、配套水电及附属物品)；

（2）生活设施(生活用房、配套水电、发电机及附属物品)；

（3）试验检测设施及设备(见资格审查要求)；

（4）办公设备(包括微机联网和本项目工程管理软件所需的机型及软件、打印机、复印机、传真机)；

（5）生活设备(电视机、冰箱等)；

（6）通讯设备；

（7）交通设备：最少 2 台工作车。

（8）办公物品；

（9）其它。

17.3 辅助工作人员

辅助工作人员由受托人自行聘用，其费用包含在服务费用中。

17.4 其他补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同条款未涉及的内容进行补充。

17.5 如发生受托人资质范围以外必要的试验检测抽检工作，由中心试验室采用外委的方式完成，所需费用由中心试验室承担，委托人不再另行支付。

附件一：

合同协议书

项目法人             、项目实施管理法人（委托人）              为实施         （项目名称），已接受                      （检测人名称，以下简称“检测人”）对该项目    标段中心试验室的投标。委托人和检测人共同达成如下协议。

1.第    标段由K   +   至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计速度为    ，   路面，有   立交  处；特大桥   座，计长   m；大中桥   座，计长   m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）委托人要求；

（5）试验检测服务费用清单；

（6）检测人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（7）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约总合同价：人民币（大写）            元（￥            ）。

4.中心试验室主任：              。

5.试验检测工作质量符合的标准和要求：                    ；安全目标：              。

6.检测人承诺按合同约定承担工程的试验检测工作。

7.项目法人负责筹集项目实施资金，依据本合同及实施管理法人提交审批资料及时向检测人拨付工程实施资金。

8.项目实施管理法人负责组织项目实施管理工作，对工程质量、安全生产、进度、投资控制、计量、合同管理、环境保护、水土保持、廉政建设等实施全过程管理。

9.试验检测服务期限：       日历天，其中，施工阶段（含施工准备阶段）检测   日历天，缺陷责任期阶段检测      日历天。

10.本协议书在检测人提供履约保证金后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本合同一式六份，项目法人二份、实施管理法人二份、检测人二份，每份具有同等的法律效力。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

项目法人：

法定代表人或其委托代理人：

项目实施管理法人：

法定代表人或其委托代理人：

检测人：

法定代表人或其委托代理人：

年   月   日

附件二：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                  （项目名称）的项目法人         ，项目实施管理法人(委托人名称， 以下简称“委托人”)          (与该项目    标段的试验检测单位            （试验检测单位名称，以下简称“检测人”），特订立如下合同。

1．委托人和检测人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行      （项目名称）     标段试验检测合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让检测人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向检测人推荐外委单位，不得要求检测人购买合同规定外的设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3．检测人的义务

（1）检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（3）检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）检测人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予检测人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。

5.三方约定：本合同由三方或三方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请检测人或检测人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为委托人和检测人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为     （项目名称）    标段试验检测合同的附件，与工程试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式六份，项目法人二份、委托人二份、检测人二份，送交委托人和检测人的监督单位各一份。

项目法人：

法定代表人或其委托代理人：

项目实施管理法人：

法定代表人或其委托代理人：

检测人：

法定代表人或其委托代理人：

年   月   日

# 附件三   其他主要试验人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 试验检测工程师 | 3 | （1）公路工程相关专业工程师职称； （2）《公路工程试验检测工程师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》或《公路水运工程试验检测师证书》，且检测专业类别必须符合检测工作要求（至少材料1人、道路1人，交安1人)。 |
| 试验员 | 4 | 具有《公路工程试验检测员证书》或《公路水运工程试验检测员证书》。 |

注：1、以上人员不得相互兼职。

2、上述人员的具体人选由发包人和中标人在合同谈判阶段确定，且经发包人审批后作为派驻本标段的主要中 心试验室人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，发包人应取消其中标资格。

3、当发包人根据项目情况要求检测人增加人员时，检测人应无条件增加，费用含在投标人报价。

附录四：主要试验检测设备最低要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 |  | 性能参数 |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验检测项目序号及名称（ 一.土、无机结合料稳定材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烘箱 | 台 |  | 300℃ |  |  |  | 1 |
| 2 | 电子天平 | 台 |  | 5000g |  |  |  | 1 |
| 3 | 电子天平 | 台 |  | 2000g |  |  |  | 1 |
| 4 | 电子秤 | 台 |  | 30kg |  |  |  | 1 |
| 5 | 标准筛 | 套 |  | 0.075-60mm |  |  |  | 1 |
| 6 | 电动击实仪 | 台 |  | 重型、轻型 |  |  |  | 1 |
| 7 | 电动脱模器 | 台 |  | 大中小试件 |  |  |  | 1 |
| 8 | 路面材料强度试验仪 | 台 |  | 100KN |  |  |  | 1 |
| 试验检测项目序号及名称（二.集料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标准方孔筛 | 套 |  | 0.075-90mm |  |  | 1 |  |
| 10 | 电子天平 | 台 |  | 5000g |  |  | 1 |  |
| 11 | 溢流水槽 | 台 |  | 100℃ |  |  | 1 |  |
| 12 | 容量瓶、容量筒 | 套 |  | 各种容积 |  |  | 1 |  |
| 13 | 集料软弱颗粒试验仪 | 台 |  | 0-5kN |  |  | 1 |  |
| 14 | 针片状规准仪 | 台 |  | 3-14.3mm/8-85.8mm |  |  | 1 |  |
| 15 | 游标卡尺 | 个 |  | 200mm |  |  | 1 |  |
| 16 | 压碎值试验仪 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 电液式压力试验机 | 台 |  | 2000KN |  |  | 1 |  |
| 18 | 砂当量试验仪 | 台 |  | 50cm |  |  | 1 |  |
| 19 | 李氏比重瓶 | 个 |  | 250ml |  |  | 1 |  |
| 20 | 细集料亚甲蓝测定仪 | 台 |  | 200g |  |  | 1 |  |
| 21 | 细集料棱角性测定仪 | 台 |  | 1/100s |  |  | 1 |  |
| 试验检测项目序号及名称（三.水泥及混凝土） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电子天平 | 台 |  | 2000g |  |  | 1 |  |
| 23 | 李氏比重瓶 | 套 |  | 250ml |  |  | 1 |  |
| 24 | 水泥细度负压筛析仪 | 台 |  | 0-10000pa |  |  | 1 |  |
| 25 | 维卡仪 | 台 |  | 70mm |  |  | 1 |  |
| 26 | 水泥净浆搅拌机 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | 雷氏夹及其膨胀测定仪 | 台 |  | ±25mm |  |  | 1 |  |
| 28 | 沸煮箱 | 台 |  | 100℃ |  |  | 1 |  |
| 29 | 标准恒温恒湿养护箱 | 台 |  | 99℃/99% |  |  | 1 |  |
| 30 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 |  | 15L |  |  | 1 |  |
| 31 | 水泥胶砂振实台 | 台 |  | 15±0.3mm |  |  | 1 |  |
| 32 | 水泥滴定设备 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | 比表面积仪 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 | 全自动抗折抗压试验机 | 台 |  | 10-300KN |  |  | 1 |  |
| 35 | 坍落度仪 | 台 |  | 30cm |  |  | 1 |  |
| 36 | 标准养护室 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 试验检测项目序号及名称（四.沥青） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 电子天平 | 台 |  |  | 2000g |  | 1 |  |
| 38 | 低温循环水浴 | 台 |  |  | 100℃ |  | 1 |  |
| 39 | 针入度仪 | 台 |  |  | 0.01mm |  | 1 |  |
| 40 | 延度仪 | 台 |  |  | 1500mm |  | 1 |  |
| 41 | 软化点试验仪 | 台 |  |  | 100℃ |  | 1 |  |
| 42 | 布氏旋转粘度仪 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 薄膜烘箱 | 台 |  |  | 50-200℃ |  | 1 |  |
| 44 | 乳化沥青稳定性试验管 | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 试验检测项目序号及名称（五.沥青混合料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 沥青混合料拌和机 | 台 |  |  | 10L |  | 1 |  |
| 46 | 烘箱 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 浸水天平 | 台 |  |  | 5000g |  | 1 |  |
| 48 | 控温溢流水箱 | 台 |  |  | 100℃ |  | 1 |  |
| 49 | 马歇尔试件击实仪 | 台 |  |  | 1-999 |  | 1 |  |
| 50 | 电动脱模器 | 台 |  |  | 240mm |  | 1 |  |
| 51 | 马歇尔试验仪 | 台 |  |  | 30KN/30mm |  | 1 |  |
| 52 | 恒温水槽 | 台 |  |  | 100℃ |  | 1 |  |
| 53 | 沥青含量离心式抽提仪 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 理论最大相对密度仪 | 台 |  |  | 0-110KPa |  | 1 |  |
| 55 | 车辙试样成型机 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 车辙试验机 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 试验检测项目序号及名称（六.路基路面） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 钢卷尺 |  | 个 |  |  | 50m | 1 |  |
| 58 | 路面取芯钻机 |  | 台 |  |  | 10/20cm | 1 |  |
| 59 | 灌砂仪 |  | 个 |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 电子秤 |  | 台 |  |  | 30kg | 1 |  |
| 61 | 三米直尺 |  | 个 |  |  | 0-15mm | 1 |  |
| 62 | 摆式摩擦系数测定仪 |  | 台 |  |  | 0-150 | 1 |  |
| 63 | 路面渗水仪 |  | 台 |  |  | 500ml | 1 |  |
| 64 | 贝克曼梁 |  | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 连续式平整度仪 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 试验检测项目序号及名称（七.交通安全设施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 钢直尺 |  | 个 |  |  | 500mm | 1 |  |
| 67 | 钢卷尺 |  | 个 |  |  | 50m | 1 |  |
| 68 | 游标卡尺 |  | 个 |  |  | 300mm | 1 |  |
| 69 | 板厚千分尺 |  | 个 |  |  | 0-25mm | 1 |  |
| 70 | 涂层测厚仪 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 标线涂层厚度测试仪 |  | 台 |  |  | 0-12.7mm | 1 |  |
| 72 | 竖直度尺 |  | 个 |  |  | 0-10mm | 1 |  |
| 73 | 标线逆反射测量仪 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 立柱埋深测量仪 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |

注： 1、为满足工作需要,投标人配备的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要 自行配备。项目实施过程中，发包人根据需要可要求增加试验检测设备，投标人不得拒绝。

2、发包人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，发包人应取消 其中标资格。

3、当发包人根据项目情况要求中标人增加仪器设备时，中标人应无条件增加，费用含在投标人报价中。

附件五：履约保证金格式

如采用保函，格式如下：

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受            （检测人名称）（以下称“检测人 ”）于        年     月     日参加                  （项目名称）     标段试中心试验室的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就检测人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）                  元 (¥               ) 。

2.担保有效期自发包人与检测人签订的合同生效之日起至发包人签发竣工验收证书之日

止。

3.在本担保有效期内，因检测人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和检测人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年       月      日

# 第二卷

# 第五章  委托人要求

## 委托人要求

委托人（或发包人）要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、检测要求

### （一）项目概况

1.项目名称：四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程

建设单位：四平市交通运输综合服务中心

建设规模、技术标准：见招标公告

项目地理位置；项目的起讫地点、主要控制点；桥涵的结构形式等：见招标图纸；

2.项目周边环境、文物情况：见招标图纸；

3.水文、气候、气象及地质简况：见招标图纸；

4.交通、电力、通讯及其他条件等：见招标图纸。

（二）检测范围及内容：见招标公告。

（三）检测依据：

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的规范、标准、规程；

3.工程勘察文件、设计文件及其他文件；

4.本工程试验检测的委托合同及补充合同；

5.发包人签订的施工、监理承包合同；

6.合同履行中与试验检测服务有关的来往函件；

7.其他试验检测依据。

（四） 中心试验室人员和试验检测仪器设备要求：见合同格式中的附件三和附件四。

### （五）其他要求：无

## 二、适用规范标准

### （一）技术规范包括以下内容

1.本工程对应施工招标文件中的技术规范及发包人在本工程建设过程中下发的其它相关文件;

2.所有与工程施工有关的现行的国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范。

### （二）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程。

## 三、成果文件要求

（一）成果文件的组成：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

（二）成果文件的深度：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

（三）成果文件的格式要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

（四）成果文件的份数要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

### （五）成果文件的载体要求

1.纸质版的要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定；

2.电子版的要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定；

3.其他要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

（六）成果文件的其他要求：满足国家和吉林省交通行业主管部门相关规定。

## 四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施：无

（二）发包人提供的资料

1.发包人取得的有关审批、核准和备案材料；

2.勘察文件、设计文件等资料；

3.向检测人提供服务所需的水泥、石料、道路石油沥青、改性沥青等原材料；

### 4.其他资料。

## 五、发包人提供的便利条件

无

## 六、检测人需要自备的设施与物品

发包人要求中心试验室必须独立设置，具备下列设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费，同时其所有费用应含在服务费中。否则，发包人将提供相关设施及物品，但费用由检测人承担。

（1）办公设施(办公用房、配套水电及附属物品)；

（2）生活设施(生活用房、配套水电、发电机及附属物品)；

（3）试验检测设施及设备(见资格审查要求)；

（4）办公设备(包括微机联网和本项目工程管理软件所需的机型及软件、打印机、复印机、传真机)；

（5）生活设备(电视机、冰箱等)；

（6）通讯设备；

（7）交通设备：最少2台工作车。

（8）办公物品；

（9）其它。

## 七、发包人的其他要求

签订合同时另行通知。

八、驻地建设

驻地建设执行《吉林省普通干线公路重点养护工程驻地建设标准化指南》。

吉林省普通干线公路重点养护工程

驻地建设标准化指南

一、一般规定

1、推行办公区、生活区施工安全标准化，重点包括选址评估、布局设计、验收管理等方面，落实功能分区、建设标准、设施配备、安全管理等方面的要求。

2 、驻地建设包括建设单位（项目指挥部）、监理单位、试验检测机构、施工单位项目部（施工工区）驻地建设。

3、驻地建设按照开展工作便捷，建筑面积和场地占地面积满足办公、生活和生产需要，办公、生活功能分区的原则进行设置。

4、驻地建设应满足开展党建工作及精神文明建设工作需要。在工程建设一线推行党建工作规范化管理。

5、 施工单位的驻地建设方案需经监理单位、建设单位审定后方可实施。监理单位驻地建设方案报建设单位审查验收。

6、驻地建设应体现以人为本的理念，办公及生活用房必须安设取暖设备，采暖期室内温度应在18℃以上。严禁在室内使用明火（电）炉取暖。驻地内使用的电气设备和临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JG]46）的规定。会议室、办公用房和宿舍配置空调。

7、档案资料室应能防潮、防火，照明、通风应良好，并配备消防设备。所有档案资料应保存在专用金属文件柜内，由专人负责管理。

8、 宿舍每个房间不得超过4人，每人单床。宿舍在采暖期应有防煤气中毒措施。

9 、各功能室、办公室和资料室应设置统一规格的门牌标识，标牌应悬挂于醒目处，对有环境和安全条件要求的区域应设置警示及限入标识。

10、驻地应遵循统筹兼顾、适用为主、满足项目需要的原则，严禁铺张浪费。

二、驻地选址

驻地选址应满足安全、实用、环保的要求，以工作方便为原则，具备便利的交通条件和通电、通水、通信条件，积极创造信息化办公管理条件。具体选址要求如下：

1、位置要求靠近现场、进出方便快捷、易于管理，且不能与本项目其他工程产生干扰。

2、通信（电话、传真、网络）畅通，邮路便捷。

3 、不受洪水、泥石流、风灾等威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等地段及取（弃）土场地。

4、避开高压线路及高大树木，离采石场、石方开挖等集中爆破区500m以上。

5、项目部（含分包项目部、较大工区）采用封闭式管理，办公生活区及大型施工场区的出入口应设置专职保卫人员，制定专门的管理制度。

6、租赁房屋作为驻地的，房屋必须符合安全生产及管理要求，房屋及场地的面积必须满足规定要求。

7、工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素，应避开高频、高压电源以及易产生振动区域、爆破区等，有380V动力电接入。沥青混合料试验室必须设在沥青混凝土拌和厂。水泥混凝土拌和厂、预制厂（含小件预制厂）及大桥、隧道工地应设水泥混凝土标养室。

三、 驻地设施

办公区、生活区、车辆（机具）停放区及工地试验室必须分区设置，区域划分科学合理。应合理设置驻地平面示意图、指路牌以及宣传栏（五牌一图）等。

1 、区内场地及主要道路应进行硬化处理。场地排水设施完善，庭院适当绿（美）化，环境优美整洁。场地平整时，表土应集中存放，用于工后复垦和场区绿化。场区占地范围内的原有树木，在不影响其他工程施工的情况下，应予以保留。

2、驻地应保证文明整洁，生活区院内应为员工提供统一晾晒衣物的场地。

3、生活、饮用水必须符合国家饮用水标准，按相关规定进行必要的水质检测。

4、驻地内应设有必要的防雷设施及监控系统。

5、房间内部净高宜不小于2.8m。室内应设置足够的固定电源插座，严禁私接电线。

6、施工单位会议室应设置两个独立进出口，门向外开启；通风、照明应良好，应安设功率相匹配的空调；必须配备投影仪、扩音器等常用会议设施和1.5m2以上写字板。

7、办公室桌椅颜色规格统一，排列整齐，满足办公需要。档案资料室应满足防潮、防盗、消防要求。照明、通风应良好，由专人负责管理。

8、宿舍要求如下：

1）自建房宿舍区与食堂严禁连成整体，间距不得小于15m。疏散通道满足规定要求宿舍内严禁存放易燃、易爆物品，不得在宿舍内生火做饭。应设置可开启式窗户，保证通风。

2）生活用品应摆放整齐，每人设专用柜。

3）统一挂设治安、卫生、防火管理制度图表。夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施。

4）内外环境应安全、卫生、清洁，室外设有分类标识的垃圾箱，由专人清扫。

5）宿舍区应配备标准客房，方便职工家属探亲。

9、食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，与厕所、垃圾站、有害场所等污染源距离不小于30m。应设置独立的制作间、储藏间，配备纱门、纱窗、纱罩等。

1）制定食堂卫生管理责任制度，具备卫生许可证。炊事员（包括工作人员）应有健康证，工作时必须佩戴工作证，穿工作服，并保证个人卫生。

2）食堂应适当装修装饰，提供良好就环境。厨房工作间灶台、案板宜采用不锈钢成品，四周墙面铺贴白瓷砖。

3）食堂应配备必要的排风、消毒、冷藏、保鲜设施。炊具存放在封闭的橱柜内，食物保存应生熟分开。

4）燃气罐应单独设置存放间。存放间应通风应良好，严禁存放其他物品。

5）食堂内应设有防火、防尘及防蚊、蝇、鼠害等措施，有专人管理，及时清运垃圾。

10、盥洗池采用节水龙头，龙头数量与人员数量比例不小于1：5，墙面、地面铺贴瓷砖。浴室应男女分设，并提供热水浴，淋浴喷头数量与人员数量比例不小于1：10。室内采取取暖措施，设置存衣柜或者挂衣架，墙面、地面铺贴瓷砖（防滑），排水、通风设施满足使用要求。

11、 污水排放方案应进行专门设计，并符合水利及环保等部门的相关要求。污水处理设置多级沉淀池，通过沉淀过滤，达到排放标准。

厕所应通风良好，采用独立冲水式并设隔断，地面、内墙1.5m高及小便池内铺贴瓷砖，设专人负责保洁和消毒工作。厕所污水通过集中独立管道进入封闭的化粪池，定期进行处理。

12、驻地内应根据消防要求配置完善的消防设施。消防设施应满足现行《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720）的有关规定，在适当位置设置临时室内消防水池和消防沙池，配置相应的消防安全标识和消防安全器材，并经常检查、维护、保养。

13、驻地内应设置安全通道，并保证消防车道的通畅，严禁在车道上堆物、堆料或挤占消防通道。

14 、各驻地及生产场所均应设置垃圾存储池，集中存放和处置生产、生活垃圾。垃圾池宜采用砖砌结构，尺寸不小于4.0m×3.0m×1.5m，定期进行无害化处理。

四、建设单位（项目指挥部）驻地

项目指挥部驻地办公、生活用房可租用或自建。建设标准应符合表1的规定。

表1建设单位（项目指挥部）驻地建设标准

| 序号 | 名称 | 建设标准（不小于，m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房（人均） | 6 100 |
| 2 | 会议室 | 60 |
| 3 | 档案室 | 30 |
| 4 | 宿舍（人均） | 6 |
| 5 | 厕所 | 15,且人均≥0.2 |
| 6 | 浴室 | 20,且人均≥0.3 |
| 7 | 餐厅 | 30,且人均≥0.8 |
| 8 | 厨房 | 20 |

五、监理单位驻地

监理单位办公、生活用房可租用或自建。建设标准应符合表2的规定。

表2监理单位驻地标准

| 序号 | 名称 | 建设标准（不小于，m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房（人均） | 6 100 |
| 2 | 会议室 | 50 |
| 3 | 档案室 | 20 |
| 4 | 宿舍（人均） | 6 |
| 5 | 厕所 | 15,且人均≥0.2 |
| 6 | 浴室 | 20,且人均≥0.3 |
| 7 | 餐厅 | 30,且人均≥0.8 |
| 8 | 厨房 | 20 |

六、试验检测机构驻地

1、试验检测机构办公、生活用房可租用或自建。施工单位试验室可分址设置，有特殊需求时，另行增设相应配置。建设标准应符合表3的规定。

表3参建单位试验室建设标准

| 项 目 | 试验检测机构（不小于，m2） | 施工单位（不小于，m2） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路面 | 路基桥隧 |  |
| 资料室 | 20 | 20 | 20 |  |
| 土工室 | 20 | - | 20 | 应配置温度控制设备 |
| 集料室 | 20 | 20 | 20 | 应配置温度控制设备 |
| 化学分析室 | 15 | 15 | 15 | 配备专业的药品箱，粘贴危险警示标志,上锁管理 |
| 力学室 | 20 | 20 | 20 | 应配备温度控制设备 |
| 水泥室 | 20 | - | 20 | 应配备温湿度控制设备 |
| 水泥混凝土室 | 20 | - | 20 | 应配备温湿度控制设备，完善排水设施 |
| 标准养护室 | 20 | 20 | 20 | 应配备温湿度控制设备，完善排水设施，保温防寒措施达标 |
| 沥青室 | 20 | 20 | - | 应配备温湿度控制设备及大功率排风设备 |
| 沥青混合料 | 20 | 20 | - | 应配备温湿度控制设备及大功率排风设备 |
| 样品室 | 15 | 15 | 15 | 应按照样品状态分区 |
| 检测设备室 | 15 | 15 | 15 |  |
| 办公室 | 40 | 30 | 30 | ≥5m2/人 |

2、试验室的布局和设施应满足试验检测工作和环境条件要求，具体如下：

1）应采用独立的专用线路集中配电，并设置应急电源，保证试验检测工作正常、连续开展。电线、电缆的布设应符合有关技术标准，保证使用安全。

2）排水设施完善，并配备必要的应急水源。各功能室均应敷设上、下水管道，配备水池，地面应设置地漏。水泥混凝土室、集料室等地面应设置环形水槽和沉淀池。标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理。

3）各功能室均应设置操作台，操作台应选用大理石面板，外观应整洁、美观、方便操作。电源插座应整齐布置且高出地面1.3m以上。地面应铺贴瓷砖。

4）试验检测设备应考虑平面位置、防振、安全防护等要求，安装应按照设备使用说明书及试验规程相关要求进行。

5）仪器设备安装、调试完成后，需经检定/校准或功能检验后方可投入使用。工地试验室应编制仪器设备的检定/校准计划，通过检定/校准和功能检验等方式对仪器设备进行量值溯源管理。

七、施工单位（主体工程）驻地

1、施工单位（主体工程）驻地为院落式，有停车场和职工活动场所，办公区和生活区分离设置，且满足安全、卫生、通风、绿（美）化等要求。承建主体工程的施工单位驻地办公（含工地试验室）、生活用房建筑面积宜不少于1000m2，场地占地面积不小于2000m2。建设标准应符合表4的规定。

2 、活动板房应选用阻燃材料搭设。搭建不宜超过两层，每组不超过10栋，组与组之间的距离不小于8m，栋与栋之间距离不小于4m，房间净高不低于2.8m。砖混结构墙面抹灰刷白，地面硬化，铺贴地板砖，墙体下部设50cm高的墙裙，地面设散水，排水坡度不小于3%。周围设置排水沟，保证排水畅通。

表4 施工单位驻地建设标准

| 序 号 | 名 称 | 建设标准（不小于，m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公室（人均） | 6 |
| 2 | 会议室 | 60 |
| 3 | 活动室 | 20 |
| 4 | 资料室 | 20 |
| 5 | 试验室 | 按照表3要求执行 |
| 6 | 餐厅 | 60，且人均≥1 |
| 7 | 厨房 | 30 |
| 8 | 宿舍（人均） | 6 |
| 9 | 厕所 | 30，且人均≥0.2，人均蹲位≥0.1个 |
| 10 | 浴室 | 30,且人均≥0.3 |

注：本标准为主体工程施工单位驻地最低要求，特殊情况可根据工程规模、工期等进行调整，但应经建设单位同意。

八、项目工区或分部

1、沿线路基、路面、桥梁、隧道等独立施工作业区，可根据施工组织要求设置项目工区或分部，用于现场施工及管理人员居住及办公。各项目分部或工区统一排序编号命名，便于识别、管理。

2、 采用自建活动板房或租用沿线合适房屋，但必须坚固、安全、耐用，并满足工作、生活要求，有独立院落。严禁使用帐篷、简易板房等。

3、办公和生活用房建筑面积宜不小于500m2。若租房则场地面积可适当调整，但必须对房屋外墙和室内进行规范装修，同一合同段内统一风格，体现普通公路养护工程建设文化特点。建筑面积和场地占地面积应满足办公和生活需要。

九、附属工程施工单位驻地

1、附属工程包括房建工程、交通安全设施、信息化建设工程等。

2、 附属工程施工单位项目经理部驻地面积不小于500m2；必要时在其他场区附近设施工工区，面积不小于300m2。

3、办公用房和生活用房要求如下：

1）办公用房应包括项目经理室、各业务科室、会议室、资料室、标准养生室等。生活用房应包括宿舍、食堂、浴室、厕所等。

2）会议室面积不小于30m2。会议室配备标准会议桌椅，设两个独立进出口，门向外开启，满足紧急疏散的要求。组织机构、质量自检体系、安全管理体系、廉政建设体系等管理制度或框图、晴雨表等装裱上墙。

3）资料室面积不小于20m2。档案资料应专人负责管理，并保存在金属文件柜内。

4）施工工区严禁搭设帐篷。

# 第六章 图纸和资料(无)

从以下网址获取：

https://pan.baidu.com/s/1JZOjoUwSSHTfOmUO_3kS_w?pwd=kju6 提取码:kju6，由投标人自行下载。

如果投标人未在上述网址中收到相应文件，请及时与招标代理机构联系，否则招标人和招标代理机构不承担任何责任。

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标 文  件

（商务及技术文件）

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

目   录

## 一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、技术建议书

六、其他资料

一、投标函

应使用“吉林省公共资源交易一体化平台”中的固定格式。

注：1、格式第 1 条中的“施工招标”应按“中心试验室招标”理解。

2、格式第 3 条中的“工期”应按“服务期限”理解。

## 二、授权委托书或法定代表人身份证明

### （一）授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代  理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）      标段中心试验室投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：              （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年        月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名（可使用公

### 共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：    （法定代表人亲笔签字） 性别：        年龄：        职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                           （盖单位章）

年      月      日

## 注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子版签名代替（可使用公共

资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。

三、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称） 自愿组成      （联合体名称）联合体，共 同参加               （项目名称）     标段中心试验室投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.            （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息 及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一 切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合 体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担        专业工程， 占总工程量的  %；（成员一名称）承担       专业工程， 占总工程量的      %； … …。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

### 7.本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                           （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

联合体成员名称：                             （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

联合体成员名称：                             （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

……

年       月      日

## 四、投标保证金

若采用现金转账或支票，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

## 如采用电子保函（保单），投标人应在此提供按招标文件要求办理的电子保函（保单）彩

## 色扫描件。

五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 企业检测资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额） 比例；如投标人 为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5%以上的所有股东名 称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资 额） 比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名 称。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表第 3.5.1 项的要求在本表后附相 关证明材料。

### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 完成时间 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 检测服务费 |  |
| 检测服务期限 |  |
| 试验检测内容 |  |
| 中心试验室主任 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料

。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批 件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### 4.投标人填报业绩不符合上述要求时，则该项业绩不予认定，不作为评审依据。

（四）投标人的信誉情况表

| ### 项 目 | ### 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在 地的投标资格且处于有效期内？ |  |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书？ |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能 力的情形？ |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt. gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单？ |  |
| 是否在“信用中国”网站（https://www.creditchina.go v.cn/）中被列入失信被执行人？ |  |
| 投标人或其法定代表人、拟委任的中心试验室主任在近 三年内是否有行贿犯罪行为？ |  |
| 是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的禁止投标 的其他情形？ |  |

### 注：1.投标人应按本表项目，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如投标人未列入上述信用评价，应出具承诺函，如实说明在近三年有/无不良信用记录,格式自拟，需加盖投标人单位章，

无行贿犯罪承诺函

(招标人名称)：

我方在此郑重承诺我单位     (投标人名称)     、法定代表人：     (法定代表人姓名及身份 证号)     及拟委任的中心试验室主任：    (中心试验室主任姓名及身份证号)     ，在近三年内 均无行贿犯罪行为。

投          标        人：               (盖单位章)

### 法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

年       月       日

（五）拟委任的中心试验室主任资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事试验检测 工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任 职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应填写中心试验室主任相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表 ”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材 料。

## 六、技术建议书

技术建议书一般包括（但不限于）下列内容：

1．对招标项目的总体检测方案；

2．对招标项目检测的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施、主要设备投入；

3．检测工作量及计划安排；

4．检测的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施；

5．后续服务的安排及保证措施；

6．其他合理化建议。

技术建议书暗标格式

1.技术建议书编制要求（包括但不限于以下要求）

| 暗标部分 | 具体内容 | 暗标要求 | 具体事例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版面 | 纸张大小 | 标准A4纸张 | 一般应为纵向，特定图表可以改为横向。页面颜色为白色。 |
| 颜色 | 标题字体颜色 | 标题字体颜色为黑色 |  |
|  | 正文字体颜色 | 正文字体颜色为黑色 |  |
|  | 图表内字体颜色 | 图表内字体颜色为黑色 | 图表的背景色应与页面颜色（白色）保持一致，不允许设置其他背景色 |
|  | 表格线颜色 | 表格线颜色为黑色 | 如柱状图、折线图的填充色、线条色，流程图的箭头色等统一为黑色 |
|  | 封面文本颜色 | 封面文本颜色要求为黑色 | 本项目不设置封面 |
| 字体要求 | 标题字体 | 宋体 |  |
|  | 标题字号 | 四号 |  |
|  | 正文字体 | 宋体 |  |
|  | 正文字号 | 四号 |  |
|  | 所有文字 | 字形：常规；下划线：无； 着重号：无；效果：全不设置 | 字符间距：缩放100%； 间距：标准；位置：标准 |
| 排版要求 | 页边距 | 均为2厘米 | 左边距2厘米；右边距2厘米 上边距2厘米；下边距2厘米 |
|  | 目录 | 不允许设置目录 |  |
|  | 页眉、页脚和页码 | 不得设置页眉、页脚和页码 |  |
|  | 空格、空行 | 各字符间不得有空格，各章节连续编制不空行 |  |
|  | 正文内容（含标题） | 常规 | 对齐方式：两端对齐； 方向：从左向右 |
|  |  | 缩进 | 缩进：文本之前、后0 字符； 特殊格式：首行缩进2 字符。 |
|  |  | 间距 | 间距：段前、后0 行； 行距：1.5 倍行距 |
|  | 表格内容 | 常规 | 对齐方式：表头居中，表格内文字根据版式选择居中或左对齐；文字环绕：无 |
|  |  | 缩进 | 缩进：文本之前、后0 字符；特殊格式：无 |
|  |  | 间距 | 间距：段前、后0 行；行距：单倍行距 |
|  |  | 表格的内外边框 | 线型：单实线、线宽0.5 磅。 |
| ①不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容。 ②不得出现与投标文件（第一信封）其他部分内容一致（或相近）且可明确判定为属于同一投标文件的内容。 ③总页数含图表应不超过100页。 |  |  |  |

## 七、其他资料

（项目名称）

投  标  文  件

（报价文件）

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

目  录

一、投标函

二、试验检测服务费用清单

## 一、投标函

应使用“吉林省公共资源交易一体化平台”中的固定格式。

注：1、格式第 1 条中的“施工招标”应按“中心试验室招标”理解。

## 二、试验检测服务费用清单

### （一）报价清单说明

1.本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写，除此之外，还应在每张报价表后附报 价计算说明。如折旧费计算说明中应指出每种试验检测设施折旧寿命、折旧期、年折旧费等，使用、 维修、管理费等计算说明中应指出每年各项费用情况、计算公式等。

2.试验检测人员配备数量应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往试 验检测工作经验填报。

3.投标人必须配备施工试验检测所需的试验检测办公设施（含通讯设施）、试验检测设施、交通 设施、生活设施等。试验检测办公设施（含通讯设施）、试验检测设施、交通设施、生活设施等应根 据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往试验检测工作经验配置。

4. 试验检测的驻地设施及配备的设备，如交通、通讯工具及燃料消耗、维护等均由投标人按规定 列入投标报价中。

5.投标人因完成本项目施工试验检测服务需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单 价或总额价内，发包人不单独支付。

6.投标人应认真填写报价清单中所列的试验检测服务费用各细目的单价和总额价。投标人没有填 入单价或总额价的工程细目发包人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单其他细目的单 价或总额价中。

### （二）试验检测服务费报价表

# 试验检测服务费用报价表

项目名称：                                                                                                        单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 施工期 | 缺陷责任期 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验检测人员服务费 |  |  |  |
| 2 | 试验检测办公设施费 |  |  |  |
| 3 | 试验检测交通设施费 （含燃料消耗等费用） |  |  |  |
| 4 | 试验检测试验设施费 |  |  |  |
| 5 | 试验检测生活设施费 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

试验检测服务费用汇总表

项目名称：                                                                                                          单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 施工期 | 缺陷责任期 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |